"Project อะตอมเนอสเซอรี่ / ระบบอะตอมเนอสเซอรี่" ที่เราเคยวางแผนกันไว้มาให้เป็นฉบับสรุปล่าสุด

# เป้าหมายของระบบ

สร้างระบบบริหารงานภายใน Atom Nursery โดยใช้

- LINE OA เป็นศูนย์กลาง

- LINE Login / LIFF เป็นหน้าจอใช้งาน

- Google Apps Script (GAS)

- Google Sheets เป็นฐานข้อมูลหลัก

- LINE Messaging API สำหรับแจ้งเตือน

แนวคิดคือ

"ระบบบริหารงานของเนอสเซอรี่ที่ใช้งานผ่าน LINE ได้เกือบทั้งหมด โดยไม่ต้องซื้อระบบรายเดือน"

# โครงสร้างบัญชี Google

### 1. Main System

atomnursery.system@gmail.com

ใช้สำหรับ

- Google Sheets หลัก

- Google Apps Script หลัก

- Database

- Owner ระบบ

### 2. App / Development

atomnursery.app@gmail.com

ใช้สำหรับ

- LIFF

- Frontend

- Testing

- ทดลองฟังก์ชันใหม่

### 3. HR

atomnursery.hr@gmail.com

ใช้สำหรับ

- เงินเดือน

- เอกสารบุคคล

- การลา

- ข้อมูลพนักงาน

# Architecture

ครู / พนักงาน

│

▼

LINE OA

│

▼

LINE Login

│

▼

LIFF App

│

▼

Google Apps Script

│

▼

Google Sheets Database

# Phase 1 (ที่ตกลงจะเริ่มก่อน)

## Module 1 : Check In / Check Out

ครูสแกนเข้าออกงาน

ข้อมูลที่เก็บ

- ชื่อ

- เวลาเข้า

- เวลาออก

- สาย

- OT

แจ้งเตือนอัตโนมัติ

เช่น

Teacher Linn

Check In : 07:01

Status : Late 1 minute

## Module 2 : Leave Management

ระบบลา

ประเภทลา

- Sick Leave

- Personal Leave

- Annual Leave

Workflow

ครูส่งคำขอลา

↓

หัวหน้าพิจารณา

↓

อนุมัติ

↓

แจ้งผลผ่าน LINE

## Module 3 : Payroll

คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ

ดึงข้อมูลจาก

- เวลาเข้าออกงาน

- OT

- วันลา

- หักขาดงาน

สร้าง

- Payroll Summary

- Salary Slip

ส่งผ่าน LINE ได้

## Module 4 : LINE Notifications

แจ้งเตือนอัตโนมัติ

เช่น

### ลืม Check In

08:00

ยังไม่ได้ลงเวลาเข้างาน

กรุณาตรวจสอบ

### ลืม Check Out

18:30

ยังไม่ได้ลงเวลาออกงาน

### แจ้งเตือนอนุมัติลา

Leave Approved

Date : 15 June 2026

# Phase 2 (ที่เคยคุยต่อยอด)

## Staff Directory

ข้อมูลครู

- รูป

- ตำแหน่ง

- เบอร์โทร

- เอกสารสำคัญ

## Training Record

เก็บประวัติ

- อบรม

- CPR

- First Aid

- DSPM

- Child Protection

## Performance Review

ประเมินครู

รายเดือน

รายไตรมาส

รายปี

# Phase 3 (ต่อยอดระบบเนอสเซอรี่เต็มรูปแบบ)

## Child Management

ข้อมูลเด็ก

- ประวัติ

- ผู้ปกครอง

- แพ้อาหาร

- สุขภาพ

- วัคซีน

## Daily Report

ครูกรอกผ่านมือถือ

- กินอาหาร

- นอน

- ขับถ่าย

- กิจกรรม

แล้วส่งให้ผู้ปกครอง

## Attendance เด็ก

เช็กชื่อเด็กเข้าเรียน

## Billing

ค่าบริการ

- ค่าเทอม

- ค่าอาหาร

- ค่ากิจกรรม

ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

# แนวคิดที่คุณต้อมชอบมากที่สุดตอนนั้น

ใช้ LINE เป็นทุกอย่าง

LINE OA

├── ลงเวลา

├── ลางาน

├── ดูเงินเดือน

├── แจ้งข่าวสาร

├── Daily Report

├── ข้อมูลเด็ก

└── ผู้ปกครอง

ไม่ต้องให้ครูโหลด App เพิ่ม

เพราะทุกคนมี LINE อยู่แล้ว

# Roadmap ที่ผมเคยแนะนำ

### เดือน 1

- Check In/Out

- Leave

### เดือน 2

- Payroll

- Notification

### เดือน 3

- Child Management

### เดือน 4

- Parent Portal

### เดือน 5

- Billing

### เดือน 6

- Dashboard ผู้บริหาร

จากที่ผมเห็นสถานการณ์ Atom Nursery ตอนนี้ ถ้าจะเริ่มจริงในปี 2026 ผมคิดว่าควรปรับ Roadmap ใหม่ให้เหมาะกับงานของคุณต้อมมากขึ้น โดยเริ่มจาก

- ระบบพนักงาน (Check In + Leave)

- ระบบเงินเดือน

- ระบบ Daily Report เด็ก

- Parent Portal

- ระบบการเงินและค่าเทอม

เพราะ 3 ส่วนแรกจะช่วยลดงานเอกสารของคุณต้อมและครูก้อยได้ทันที และเห็นผลเร็วที่สุดครับ।